ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Документ согласован:

| Буйлов П. В. | Руководитель отдела разработки АО «Гранит» | __________________ |
| --- | --- | --- |
| Иванов П. С. | Генеральный директор ООО «Профессионал» | __________________ |
| Скворцов С. В. | Руководитель проекта | __________________ |
| Парфенов Е. Е. | Системный аналитик проекта | __________________ |

Содержание

1 Общие сведения	3

2 Цели и назначение создания системы	4

3 Требования к автоматизированной системе	5

4 Состав и содержание работ по созданию АС	8

5 Порядок разработки автоматизированной системы	9

6 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы	10

7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	11

8 Требования к документированию	12

9 Источники разработки	13

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение:

- Полное наименование: Система контроля качества продукции

- Условное обозначение: СККП

1.2 Наименование организации-заказчика:

Заказчиком проекта является ООО "Профессионал".

Представитель заказчика: Иванов Петр Сидорович, генеральный директор.

ОГРН 1023700539103 от 4 октября 2002 г.

ИНН/КПП 3728032620/370201001

Дата регистрации 05.11.1999

Юридический адрес: 153027, Ивановская область, город Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 27 литер а88

1.3 Наименование организации-разработчика:

Исполнителем разработки и внедрения является АО «Гранит».

Адрес фактический: г. Иваново, ул. Рабфаковская 34, ауд. 228.

Телефон: +7 (4932) 26-98-55.

Руководитель проекта: Скворцов Сергей Васильевич, сотрудник отдела разработки.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система:

Устав проекта «Система контроля качества продукции», версия 1.0 от 30.09.2025, утвержден Заказчиком (Иванов П.С.), Спонсором (Буйлов П.В.) и Руководителем проекта (Скворцов С.В.).

1.5 Плановые сроки начала и завершения работ по созданию системы:

Плановый срок начала работ: 30.09.2025

Плановый срок окончания работ: 19.12.2025

1.6 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ:

Спонсор проекта: Буйлов Павел Витальевич (Руководитель отдела разработки АО «Гранит»).

Общий бюджет проекта: 80 человеко-часов.

2 Цели и назначение создания системы

2.1 Цели проекта:

- Организовать интерфейс для технологического сопровождения выпуска изделий (ведение спецификаций, создание и актуализация технологических карт).

- Автоматизировать входной контроль сырья и комплектующих.

- Формализовать отчетность исполнителей по операциям и этапам производства.

- Обеспечить контроль соответствия готовых изделий нормативам и оформление актов несоответствия (брака).

- Предоставить технологу инструменты анализа статистики по браку (вид изделия, партия, исполнители).

- Обеспечить администратору инструменты управления учетными записями и доступами.

2.2 Назначение системы:

Система предназначена для поддержки полного цикла управления качеством на промышленном предприятии, включая работу следующих ролей:

- Технолог: ведение спецификаций изделий, разработка технологических карт, анализ статистики по браку.

- Исполнитель (рабочий): входной контроль поступивших деталей; выполнение закрепленных операций; отчетность о выполнении.

- Контролер: проверка готовых изделий на соответствие нормативам; оформление брака.

- Администратор: управление учетными записями и доступами пользователей.

3 Требования к автоматизированной системе

3.1 Требования к задачам (функциям), выполняемым АС:

- Технологическое сопровождение выпуска:

  - ведение и актуализация спецификаций изделий [21];

  - разработка и сопровождение технологических карт [22].

- Входной контроль:

  - выполнение входного контроля поступающих деталей/сырья исполнителем по заданным параметрам.

- Производственные операции исполнителя:

  - фиксация выполнения закрепленных операций (включая время окончания, использованные материалы и замечания);

  - отчетность по этапам производства.

- Контроль качества готовой продукции:

  - проверка готовых изделий на соответствие нормативам;

  - оформление брака/актов несоответствия, включая:

    - акт о бракованных изделиях (включая тип дефекта, фотографии, причины, ответственный исполнитель);

    - требование-накладная по ф 0315006;

    - письма в адрес заказчика.

- Аналитика качества:

  - просмотр статистики по браку (наименования изделия, номер партии, дата, исполнители, тип дефекта, частота повторения).

- Администрирование:

  - управление учетными записями пользователей и уровнями доступа администратором.

Заказчик может изменять требования к функциям в рамках, оговоренных уставом проекта.

3.2 Требования к видам обеспечения АС

3.2.1 Лингвистическое обеспечение:

Взаимодействие пользователя с системой должно осуществляться на русском языке. Возможность расширения языков на текущий момент не требуется.

3.2.2 Программное обеспечение:

- Операционная система на основе Windows 10/11;

- Среда разработки: 1C: Предприятие.

Дополнительное программное обеспечение:

- Microsoft 365 или Microsoft Office 2019;

- Интернет-браузер на основе Chromium.

3.2.3 Техническое обеспечение:

Требования к рабочим станциям пользователей:

- компьютер с процессором Intel 2000 МГц, 2–4 Гб ОЗУ, 60 Гб свободного места на диске, монитор с расширением 1920х1080, мышь, клавиатура, наличие сетевого порта на плате;

Требования к администратору:

- компьютер с процессором Intel Core i5/AMD Ryzen 5, 8 Гб ОЗУ, 120 Гб свободного места на диске, монитор с разрешением 1920x1080, наличие сетевого порта на плате.

Требования выполняются Заказчиком.

3.2.4 Организационное обеспечение:

Роли и пользователи системы: технолог, исполнитель (рабочий), контролер, администратор.

Администратор осуществляет централизованное управление учетными записями и уровнями доступа.

Прочие организационные регламенты — подлежат уточнению по результатам сбора требований.

3.2.5 Методическое обеспечение:

- Регламент процесса.

- Руководство пользователя.

- Программа и методика испытаний.

- Техническая документация.

- Обучение пользователей работе с системой.

3.3. Общие требования к системе:

3.3.1. Требования к численности и квалификации персонала:

Разрабатываемая АС предназначена для использования персоналом предприятия. Количество единовременно работающих пользователей системы – не менее 120 человек.

Режим работы персонала не изменится.

Требования к квалификации пользователей:

- Для пользователей ролей «технолог», «рабочий», «контролер», «администратор» необходимо наличие профессиональных знаний и опыта, соответствующих их должностным обязанностям в рамках бизнес-процессов предприятия, поддерживаемых АС.

3.3.3 Требования к надежности:

Обеспечение надежной работы системы в соответствии с «ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»» и «ГОСТ 34.601-90 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»».

3.3.4 Требования по безопасности:

Все операции по обработке и хранению данных должны соответствовать следующим нормативным актам:

- Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 года №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 2015 г. № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации";

- Приказ ФСТЭК России № 17 от 11 февраля 2013 г. "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах";

- ГОСТ 34.603-92 "Виды испытаний автоматизированных систем";

- ГОСТ 34.601-90 "Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания".

Система будет обрабатывать информацию, составляющую коммерческую тайну, что требует реализации механизмов контроля доступа и защиты.

3.3.5 Требования к эргономике и технической эстетике:

Пользовательский интерфейс системы должен быть разработан с учетом положений ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016 «Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 161. Элементы графического пользовательского интерфейса».

Управление интерфейсом должно быть удобно для использования с помощью мыши и клавиатуры.

3.3.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС:

Ответственность за техническое обслуживание, ремонт и хранение компонентов системы возлагается на Заказчика.

4 Состав и содержание работ по созданию АС

Этап 1. Сбор и анализ требований (до 06.10.2025)

Содержание: интервью с ключевыми пользователями ролей, фиксация целей и ограничений, формализация требований.

Результаты: согласованный документ «Требования к системе».

Ответственные: Руководитель проекта; участие представителей Заказчика (Технолог, Контролер, Исполнители, Администратор).

Этап 2. Проектирование системы (до 31.10.2025)

Содержание: проектирование функционала, моделей данных, пользовательских сценариев и экранных форм, требований к интеграциям (при наличии).

Результаты: пакет проектной документации.

Ответственные: команда разработки АО «Гранит».

Этап 3. Разработка (до 28.11.2025)

Содержание: реализация функционала, сборка рабочей версии.

Результаты: рабочая версия информационной системы.

Этап 4. Тестирование (до 05.12.2025)

Содержание: испытания по Программе и методике; устранение дефектов.

Результаты: протоколы испытаний.

Этап 5. Приемка (до 09.12.2025)

Содержание: приемочные испытания на стороне Заказчика; оформление Акта приемки.

Результаты: подписанный Акт приемки.

Этап 6. Обучение пользователей (до 15.12.2025)

Содержание: проведение обучения; передача Руководства пользователя.

Результаты: обученные пользователи; подтверждающие материалы.

Этап 7. Ввод в эксплуатацию (до 18.12.2025)

Содержание: развертывание в среде Заказчика; финальные проверки.

Результаты: система в промышленной эксплуатации.

Этап 8. Завершение проекта (19.12.2025)

Содержание: передача лицензий, артефактов, документации; закрытие проекта.

Результаты: полный комплект переданных материалов.

Ограничения по выполнению и организации работ (из Устава)

Руководитель проекта распоряжается ресурсами по согласованию с директором отдела разработки.

Постановка задач исполнителям — Руководитель проекта.

Назначение исполнителей — директор отдела разработки.

5 Порядок разработки автоматизированной системы

- Разработка ведется согласно этапам и вехам, указанным в разд. 1.5 и 4.

- Промежуточные результаты этапов передаются Заказчику на согласование.

- Проверка соответствия выполняется на основе настоящего ТЗ и согласованных материалов этапов.

- Программа и методика испытаний подготавливаются Исполнителем и утверждаются Заказчиком до начала испытаний.

6 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

1.  Внутренний контроль качества:

На каждом этапе разработки системы осуществляется внутренний контроль качества, проводимый разработчиками и руководителем проекта. Внутренний контроль включает в себя проверку соответствия разработанного кода, документации и результатов испытаний требованиям Технического задания.

2.  Предварительные испытания:

После завершения этапа реализации проводятся предварительные испытания системы для проверки ее работоспособности и соответствия основным требованиям. Результаты предварительных испытаний фиксируются в Протоколе испытаний.

3.  Приемочные испытания:

После успешного завершения предварительных испытаний проводятся приемочные испытания системы с участием представителей заказчика. Приемочные испытания включают в себя проверку всех функций системы, а также оценку ее производительности, надежности и безопасности.

4.  Оформление результатов приемки:

Результаты приемочных испытаний оформляются в Акте приемки, который подписывается представителями разработчика и заказчика. Акт приемки подтверждает соответствие системы требованиям Технического задания и ее готовность к вводу в эксплуатацию.

5.  Критерии приемки:

Система считается принятой, если она соответствует всем требованиям, указанным в Техническом задании, успешно прошла приемочные испытания и продемонстрировала стабильную работу в течение тестового периода (укажите продолжительность тестового периода).

Ответственный за контроль и приемку: Скворцов Сергей Васильевич, Иванов Петр Сидорович.

7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Работы, которые необходимо провести для подготовки к вводу системы:

1. Обучение персонала (занимается Исполнитель на тестовой конфигурации, установленной на вычислительных системах Исполнителя). Обучение включает в себя:

Разработку методики обучения сотрудников Заказчика;

Организацию мероприятий по проведению теоретических и практических занятий для сотрудников Заказчика.

Организация и проведение проверочных мероприятий с целью установления степени освоения материала пользователями ( в присутствии представителей Заказчика).

2. Лицензия на право использования и владения системой передается Исполнителем Заказчику при передаче системы.

3. Настройка системы доступа и создание учётных записей (выполняется Заказчиком).

4. Первичное заполнение данных в систему (занимается Исполнитель на этапе ввода в действие, доступ к системе предоставляет Заказчик).

5. Загрузка истории данных за установленный Заказчиком период (занимается Исполнитель на этапе ввода в действие, доступ к системе предоставляет Заказчик).

Исполнитель выполняет загрузку данных за период, определенный Заказчиком, на этапе ввода в действие. Заказчик обеспечивает доступ к соответствующим архивам данных.

8 Требования к документированию

Документирование регламентируется стандартами:

1.  РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

2.  ГОСТ 2.105-2019 Общие требования к текстовым документам;

3.  ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания;

4.  ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Вид представления разработанной документации – электронный и бумажный. Документация, требующая подписи Заказчика и Исполнителя, предоставляется в двух экземплярах: один – Заказчику, другой – Исполнителю.

9 Источники разработки

1.  ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению».

2.  ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

3.  ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.

4.  ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

5.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

6.  ГОСТ Р 59853-2021 «Автоматизированные системы. Термины и определения».

7.  ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016 «Эргономика взаимодействия человек-система».

8.  Постановление Правительства РФ № 676 от 06.07.2015 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».

9.  Постановление Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; ссылка на открытый источник: http://docs.cntd.ru/document/420316861.

11. Приказ ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».

12. Устав проекта от 30.09.2025.

13. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

14. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных».

15. Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

16. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

17. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";

18. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"

19. ГОСТ 34.603-92 "Виды испытаний автоматизированных систем"

20. ГОСТ 34.601-90 "Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания";

21. ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

22. ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. Формы и правила оформления маршрутных карт.