Задача на разработку технического задания
аналитику Парфенову Егору

Выделенный объем человеко-часов составляет 8 часов.

Обоснование. Основное время (4-5 часов) уходит на детализацию и заполнение разделов технического задания. Необходимо не только перенести данные из устава и ответов заказчика, но и структурировать их в соответствии со стандартом, проверить на полноту и логическую связность. Остальное время распределяется на анализ исходных данных (1 час), создание шаблона документа (0,5 часа), проверку и редактирование (1 час), а также резерв на уточнения (0,5 часа). Такой подход позволит разработать техническое задание, соответствующее требованиям ГОСТ и уставу проекта, без избыточной трудоемкости.

Сроки выполнения задачи:

- начало – 15 октября 2025 года;

- окончание – 20 октября 2025 года.

Техническое задания разрабатывается на основании устава проекта по разработке ИС контроля качества продукции от 30 сентября 2025 года.

Цель настоящей задачи заключается в разработке детализированного технического задания согласно требованиям, указанным в ГОСТ-34.602-2020, а также согласно положениям, указанным в уставе проекта, используя при этом информацию, предоставленную заказчиком в ответ на перечень отправленных ему вопросов.

Источниками разработки являются указанные выше ГОСТ-34.602-2020, устав проекта, а также сведения, предоставленные заказчиком.

Результатом выполнения задачи должен являться документ, состоящий из трех частей:

- титульный лист;

- содержание документа с перечислением всех пунктов технического задания и соответствующих им страниц;

- текст технического задания на разработку ИС контроля качества продукции, который должен включать в себя следующие пункты (указаны в тексте ГОСТ-34.602-2020):

1) общие сведения;

1.1) полное наименование системы и ее условное обозначение;

1.2) наименование организации-заказчика;

1.3) наименование организации-разработчика;

1.4) перечень документов, на основании которых создается система;

1.5) плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы;

1.6) общие сведения об источниках и порядке финансирования работ;

2) цели и назначение создания системы;

2.1) цели создания системы;

2.2) назначение системы;

3) требования к автоматизированной системе;

3.1) требования к задачам (функциям), выполняемым АС;

3.2) требования к видам обеспечения АС;

3.2.1) лингвистическое обеспечение;

3.2.2) программное обеспечение;

3.2.3) техническое обеспечение;

3.2.4) организационное обеспечение;

3.2.5) методическое обеспечение;

3.3) общие технические требования к АС;

3.3.1) требования к численности и квалификации персонала и пользователей;

3.3.2) требования к показателям назначения;

3.3.3) требования к надежности;

3.3.4) требования по безопасности;

3.3.5) требования к эргономике и технической эстетике;

3.3.6) требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС;

3.3.7) требования к защите информации от несанкционированного доступа;

4) состав и содержание работ по созданию АС;

5) порядок разработки автоматизированной системы;

6) порядок контроля и приемки автоматизированной системы;

7) требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие;

8) требования к документированию;

9) источники разработки.